研究与工程讨论稿

Hyper-Decept 博弈框架
与数据集构建方案

从开放环仿真到可追溯、解释引导的闭环攻防博弈

| 文档状态 | v0.1 · 内部讨论 |
| --- | --- |
| 形成日期 | 2026-07-23 |
| 目标截稿 | 2026-09-10 |
| 讨论目标 | 冻结创新边界、主实验矩阵、结果留痕与近期分工 |

内部材料 · 结论需由可复现实验与文献检索支持

一页结论

建议把项目拆成两条相互供数、但贡献边界清晰的论文线：

检测与白盒解释论文（Paper A）：回答“谁是协同欺骗账号、为什么这样判断、它在团伙中扮演什么角色”。核心是跨维检测与四维解释质量：预测保真、几何保真、角色保真、证据可追溯。

闭环博弈与动态监测论文（Paper B）：回答“攻击者在被监测和干预后如何适应，防御者应在何时、对谁、采取何种干预，才能以较低代价压制传播，同时给人类专家留下可复核证据”。核心不是“再换一个检测模型”，而是把现有开放环沙箱改造成可观测、可干预、可反事实评估的闭环安全博弈。

可信的创新叙事应建立在真实、可复现实验上，而不是“讲得唬人”。建议使用暂定名称：

TRACE-Game：面向协同欺骗的可追溯闭环攻防博弈框架

Trajectory-aware, Role-aware, Attribution-grounded, Counterfactual, Expert-in-the-loop Game

主叙事是：平台并不能看到攻击者的隐藏提示词或私有协同，只能看到流式文本、行为和关系图；攻击者会在干预后改变节奏、角色和协作结构；防御者必须在延迟观测和预算约束下，用动态检测和白盒证据做连续决策。最终输出不是一个分数，而是供专家复核的“账号—角色—行为—传播链—模型依据—干预结果”证据包。

# 1. 当前项目已经做到什么程度

## 1.1 论文现稿已有内容

现有 CIKM short 稿件已经提出并实现：

26 维跨模态特征与 XGBoost 二分类；

四类心理/情感信号：Empathy Gap、Dark Triad、Emotion Volatility、Frictionless Contagion；

HGT 与 Poincaré 空间的层级结构表示；

Louvain 团伙发现、DPMM 非参数角色发现；

SHAP 后验解释；

TwiBot-22 与受控仿真两类实验叙事；

prebunking、debunking、ban 等平台干预背景。

现稿同时把以下内容写进了 future work：主动多智能体对抗、实时干预、流式双曲图引擎。这正好为 Paper B 留出了清晰空间。

## 1.2 仓库已有能力

仓库中已存在：

72 人合成演示数据，以及 110 人、1000 人相关生成/配置痕迹；

10 人、72 人、100 人、约 200—500 人、1000 人、3600 人、5500 人乃至百万智能体的脚本或配置基础；

常见设置：30 timestep，部分 Reddit 对齐实验 40 timestep，原框架干预示例 100 timestep；

reflection、shared_reflection、detection 开关；

prebunking、debunking、ban 干预；

TaskBlackboard 任务创建/承接审计；

原始动作、平台统计、聚类结果、检测结果等输出；

twinbot_adapter_dynamic.py：可按总人数抽样 TwiBot-22，并限制每人动作数和关注边数；

当前 72 人单 timestep 技术基线：60 good、12 bad；坏内容触达 41 名正常用户；独立检测结果 accuracy 0.9306、bot recall 0.5833、attack escape rate 0.4167。

## 1.3 当前不能直接宣称已经完成的内容

当前可见的 72 人结果只有 1 timestep，不能证明“多轮动态博弈”；

TwiBot-22 的论文结果与本地可复现实验之间还需要逐项对账；

现有框架仍有硬编码输出路径，尚未形成统一 run 目录；

当前检测更接近离线/周期性检测，尚未形成严格的逐 timestep 闭环；

“八类角色”目前包含明显的事后语义命名，需要补角色保真验证；

SHAP 说明的是模型归因，不等同于证据因果性；

数据规模脚本存在不等于规模实验已经跑通；

若对比表中的基线数字来自文献而非同一划分复跑，论文中必须明确来源。

# 2. 如何把原框架改造成自己的创新

## 2.1 原框架与新框架的本质差异

原框架主要回答：恶意智能体是否会形成协同行为，平台干预能否影响传播，LLM 能否从完整轨迹识别恶意账号。

新框架应回答：在部分可观测、检测延迟、干预预算与误伤成本同时存在时，攻击者与防御者如何连续适应；防御端如何把动态风险、角色变化和可追溯证据联合用于策略选择。

闭环为：

环境演化 → 流式事件 → 动态检测 → 四维解释 → 防御决策 → 平台干预 → 攻击者适应 → 新一轮环境演化

## 2.2 攻击端需要更真实

攻击者不再只有 good/bad 两类，而应至少包含以下状态：

潜伏者：低活跃、正常内容占比高，等待触发；

领导者：发布目标和任务，但降低直接扩散痕迹；

桥接者：跨社区传播；

放大者：点赞、转发、评论协同；

替补者：同伴被封禁后接管任务；

伪装者：根据风险反馈降低情绪异常、改变文风和节奏。

攻击策略至少有三个可控维度：

协同结构：中心化、去中心化、混合；

适应机制：无反思、自反思、共享反思；

规避机制：降频、角色轮换、边重连、内容改写、休眠后再激活。

## 2.3 防御端需要更真实

防御者不能使用攻击者私有提示、真实标签或完整未来轨迹。每轮只能读取截止当前时刻的平台可见事件，并受到：

观测延迟；

检测调用预算；

干预预算；

误伤成本；

专家复核容量；

不同干预的冷却时间和副作用；

模型漂移与攻击者适应。

动作空间可设为：

不动作；

进入观察名单；

降低推荐/限流；

添加事实核查或争议信息提示；

请求专家复核；

临时冻结；

封禁账号或切断团伙关键边。

## 2.4 四维解释如何进入闭环

预测保真：解释选出的特征/事件能否重构或保持原预测；用 deletion/insertion、局部代理一致性或 top-k evidence sufficiency 衡量。

几何保真：解释中的层级位置、邻居与传播链是否忠实于模型的双曲几何；用邻域保持率、层级次序一致性、距离相关性衡量。

角色保真：角色名称是否对应可观察职责，而非仅给聚类贴标签；用已知合成真值、任务黑板真值、跨 seed 稳定性和角色互换检测衡量。

证据可追溯：每条结论能否追溯到原始事件、时间、账号、内容、边、模型版本和干预；用 evidence coverage、provenance completeness、hash verification 衡量。

关键点：解释不是论文末尾的一张 SHAP 图，而是防御策略的输入，也是专家审计的交付物。

# 3. 仿真数据集的构建方案

## 3.1 数据集不是单个 DB，而是“场景—轨迹—证据—结果”包

每次运行应包含：

config_resolved.yaml：展开后的全部参数；

run_manifest.json：run_id、时间、代码提交、环境、模型、随机种子、输入哈希；

initial_agents.csv：身份、角色真值、画像、初始社区、活动参数；

initial_graph.*：初始关注和推荐关系；

events.jsonl：逐事件时间、actor、action、target、content_id；

graph_snapshots/：按 checkpoint 保存节点、边和属性；

task_blackboard_audit.json：真实协同任务创建与承接；

detector_snapshots.jsonl：每个检测时点的风险和预测；

explanations.jsonl：四维解释与证据引用；

interventions.jsonl：决策、原因、对象、成本、执行结果；

metrics_by_timestep.csv：传播、检测、误伤、成本、角色变化；

final_metrics.json：整轮汇总；

stdout.log、stderr.log、资源占用和失败信息；

artifact_index.json：所有文件路径、大小和 SHA-256。

## 3.2 人数与轮次

建议不要一开始把所有格子跑满。采用三级矩阵：

开发集

N = 10、50、100；

T = 5 做冒烟，T = 30 做完整技术验证；

每个条件 2 个 seed；

用途：排错、验证闭环、录制短演示。

主实验集

N = 100、500、1000；

T = 30 和 50 两组；

每个关键条件至少 5 个 seed；

这是论文统计检验的主体。

扩展性集

N = 2000、5000；

T = 30；

先跑 3 个 seed；

简化 LLM 调用：仅恶意/关键智能体使用高成本模型，其余使用缓存、规则或小模型；

用途：证明吞吐、存储、延迟与关键指标趋势，不承担全部机制结论。

不建议把“50 轮两组”解释为简单重复两遍。应明确为 T=30 与 T=50 两个时域设置；每个设置再用多个随机种子重复。

## 3.3 主实验因子

主效应优先保留五类：

协同：none / centralized / decentralized；

适应：off / reflection / shared reflection；

动态防御：none / static periodic / risk-triggered / explanation-guided；

干预：warning / downrank / debunk / ban（主文可选择 2—3 个）；

攻击比例：5% / 10% / 20%。

其余参数固定或放附录。全因子组合太大，建议先使用分阶段消融：

固定 10% 攻击者，比较闭环防御；

固定最佳防御，比较协同与适应；

固定核心条件，比较规模和攻击比例；

用消融验证解释是否真正改善防御决策。

## 3.4 1000 人推荐配置

推荐的第一版正式配置：

1000 人，其中 900 benign、100 deceptive；

4 个社区；

30 timestep 与 50 timestep；

centralized 与 decentralized 两种协同；

reflection/shared reflection 分开设置；

防御启动暖身期 5 timestep；

检测窗口 5 timestep，步长 1 或 5；

干预预算：每轮最多处理 1%、3%、5% 账号三档；

detector threshold 不要只用 0.5，需用验证集选择并报告；

5 个 seed：42、43、44、45、46；

temperature 主实验固定为 0 或较低值，稳健性实验再提高；

保存 t=0、5、10、15、20、25、30（以及 40、50）的图快照；

每轮结束保存原始事件，不能只保存 summary。

## 3.5 数据划分与泄漏防护

按 campaign 或 scenario 划分训练/验证/测试，不能把同一场景不同时间片随机打散；

画像模板、提示词模板和内容种子也要跨划分隔离；

同一账号的不同时间片不能同时出现在训练和测试；

合成数据的角色真值只能用于评测，不得进入在线防御器输入；

测试时隐藏任务黑板和私有协同信息，任务黑板只用于角色保真和追溯性评分；

每个拆分保存 ID 清单与哈希。

# 4. TwiBot-22 真实数据的使用方式

TwiBot-22 用于证明检测与解释能落到真实社交图上，不用于证明在线干预的真实因果效果，因为它不是平台在线随机实验。

建议分两阶段：

立即完成访问与原始数据归档。当前官方资料显示 TwiBot-22 是包含用户、推文、标签和图关系的大规模基准；完整数据应通过官方渠道获取，并遵守其研究用途和许可要求。

框架跑通后做真实数据验证。用现有动态适配器抽取 N=120、500、1000、5000 的固定子集；每个子集保存抽样 seed、core user ID、boundary node 规则、动作与关注截断参数。

适配器当前默认可控参数包括：

total_sample_size；

max_actions=50；

max_follows=100；

random_seed=42；

是否抓取 boundary profile。

需要补强：

输出 sampled core IDs 和 sampled bot IDs；

输出原始文件哈希与适配器代码提交；

记录丢失推文、缺失画像、截断比例；

保持一个固定 benchmark split，不要每次重新随机抽样；

“TwiBot”拼写统一，避免代码中的 twinbot 与论文名混用造成复现困惑。

# 5. 评价指标

## 5.1 检测

AUROC、AUPRC、F1、precision、recall；

attack escape rate；

time-to-detect；

early-detection AUC；

按角色、规模、协同机制分层结果。

## 5.2 传播和干预

欺骗内容曝光量、传播深度、传播速度；

触达正常用户数；

团伙任务完成率；

干预前后相对下降；

benign utility loss；

false intervention rate；

单位收益成本与总干预预算。

## 5.3 动态适应

检测后降频幅度；

角色切换率；

网络重连率；

替补接管成功率；

攻防后悔值或累计效用；

跨窗口概念漂移。

## 5.4 四维解释

预测保真：top-k sufficiency、comprehensiveness、局部一致性；

几何保真：邻域保持、距离秩相关、层级顺序一致；

角色保真：与任务真值的 NMI/ARI/F1、跨 seed 稳定性；

可追溯：证据覆盖率、字段完整率、哈希校验通过率、人工复核一致率。

# 6. 必做对照和消融

原生 LLM detector；

旧的静态情感计算 + 网络角色分类；

动态检测但无解释参与决策；

动态检测 + SHAP；

动态检测 + 四维解释；

四维解释 + 专家/规则策略；

oracle detector（性能上界，只用于分析）；

无防御与随机干预；

去掉心理特征、去掉双曲几何、去掉角色、去掉任务审计；

static periodic 与 risk-triggered 的等预算比较。

最关键实验：

在相同干预预算与误伤约束下，解释引导的闭环防御是否比仅风险分数、静态周期检测和原生 LLM detector 更早发现关键角色，并更有效降低欺骗传播？

# 7. 结果保存与演示视频设计

统一目录：

runs/{experiment_id}/{condition_id}/seed_{seed}/{run_id}/

其中 run_id 建议为：

YYYYMMDD-HHMMSS_N{N}_T{T}_{attack}_{defense}_s{seed}_{gitshort}

运行原则：

原始数据只追加，不覆盖；

summary 可重算；

所有图表必须能由原始事件重新生成；

每次运行先写 manifest，再启动模型；

每个 checkpoint 做原子保存；

失败运行也保存配置、日志和失败阶段；

大文件保存内容哈希，必要时只在 Git 中提交索引；

禁止把输出写到个人 Windows 盘符或未记录的临时目录。

演示视频脚本建议展示：

初始网络与角色；

欺骗任务在任务黑板上创建和被承接；

风险随时间上升；

解释定位领导者、桥接者与关键证据；

防御动作执行；

攻击者降频、换角或替补；

干预前后的传播曲线与专家证据包。

# 8. 从现在到 9 月 10 日的倒排计划

## 7 月 23—26 日：冻结问题和证据

提交/确认 TwiBot-22 官方数据访问，当天完成；

冻结 Paper A / Paper B 的贡献边界；

建立统一 run schema 与 manifest；

修复硬编码输出路径；

用 N=10、T=5 完成闭环冒烟。

验收：一条命令产生完整 run 目录，能重放攻击、检测、解释和干预时间线。

## 7 月 27—8 月 2 日：最小闭环

接入流式窗口检测；

四维解释先实现可计算的最小版本；

加入 risk-triggered 和 explanation-guided 两个策略；

N=50/100，T=30，各 2 个 seed。

验收：相同预算下输出传播、误伤、延迟与解释指标。

## 8 月 3—12 日：主实验

N=100/500/1000；

T=30/50；

关键条件 5 seeds；

完成主对照和核心消融；

每天生成自动汇总表，避免最后才发现数据缺失。

## 8 月 13—20 日：扩展性与真实数据

N=2000/5000 扩展性；

固定 TwiBot-22 子集；

跑检测、团伙、角色和四维解释；

核对 Paper A 表格是否可从本地结果复现。

## 8 月 21—28 日：统计、图表和初稿

置信区间、显著性与效应量；

失败案例和误伤案例；

完成方法、实验、限制章节；

准备演示视频初版。

## 8 月 29—9 月 4 日：内部审稿

检查所有 claim—evidence 对应；

补消融与审稿人最可能追问的实验；

匿名化、引用、许可证和伦理说明。

## 9 月 5—9 日：冻结与投稿

代码和结果冻结；

从干净环境复跑最小实验；

图表、附录、补充材料和视频终检；

9 月 9 日完成最终上传，预留一天处理系统问题。

# 9. 你现在要做什么

今天按顺序完成：

使用学校机构邮箱确认 TwiBot-22 官方访问方式并申请/下载；不要等待框架完成后再申请。

确认服务器：GPU 型号与数量、可用磁盘、模型服务地址、DeepSeek API 额度与并发限制。

与团队确认 Paper B 的唯一主问题：是否同意“部分可观测、预算约束、解释引导的闭环攻防博弈”。

确认第一轮固定设置：N=10、T=5 冒烟；N=100、T=30 小实验；N=1000、T=30/50 正式实验。

确认攻击者比例和主干预：建议 10% 攻击者，主文先比较 downrank/debunk/ban 中的两类。

指定一个共享存储根目录，禁止个人路径；确定结果保留周期和备份位置。

把 DS API 的调用限制、价格/额度和密钥配置方式告诉负责跑仿真的人；密钥不能写进 YAML 或 Git。

团队需要在 24 小时内共同确认：

Paper A / B 各自三条贡献；

主实验矩阵；

服务器与 API 预算；

TwiBot-22 是否已获得；

每项任务 owner；

每两天一次的可运行交付物，而不是只汇报文字进度。

# 10. 第一次讨论会需要拍板的问题

Paper B 是偏安全、社交计算还是多智能体系统？目标 venue 决定写法和实验重点。

防御策略由规则、强化学习、bandit 还是 LLM 决策？建议先以可复现的规则/bandit 做主方法，LLM 策略作为对照或扩展。

“实时”定义为每事件、每 timestep，还是每 5 timestep 窗口？建议先定义为 timestep 级流式更新。

是否允许防御器使用文本大模型？建议允许，但设置调用预算并与轻量检测器等预算比较。

1000 人场景的 LLM 覆盖范围？建议异构：关键攻击者与抽样正常用户调用 LLM，其余使用缓存/代理策略。

人类专家实验是否来得及？最低可做 2—3 名领域人员的小规模证据包复核，并报告一致性与耗时。

主张“四维解释首次提出”前必须做系统文献检索；当前只能写“我们提出四维评估框架”，不能未经检索直接使用“首次”。

# 11. 当前风险登记

时间风险：距截稿不足两个月；对策是先闭环、后规模，先核心矩阵、后扩展。

成本风险：1000×50 的全 LLM 调用可能不可承受；对策是异构代理、缓存和分层采样。

复现风险：当前存在硬编码路径与未统一输出；对策是 run schema 和 manifest 优先于大规模运行。

真实性风险：合成数据可能出现提示词标签泄漏；对策是模板隔离、跨场景划分和 adversarial paraphrase。

解释风险：SHAP 不等于因果证据；对策是反事实删除、角色真值和 provenance audit。

论文风险：两篇贡献重叠；对策是 Paper A 固定为检测/解释，Paper B 固定为闭环决策/动态适应。

真实数据风险：TwiBot-22 不能验证在线干预因果；对策是只用于外部有效性和解释展示。

# 附录 A：建议实验编号

E0：N=10、T=5，闭环冒烟；

E1：N=100、T=30，四种防御等预算比较；

E2：N=500/1000、T=30/50，规模和时域；

E3：中心化/去中心化 × reflection/shared reflection；

E4：解释维度消融；

E5：攻击比例 5%/10%/20%；

E6：N=2000/5000 扩展性；

R1：TwiBot-22 固定 120/500/1000/5000 子集；

H1：人类专家证据包复核。

# 附录 B：资料依据

本地论文：CIKM_short_HyperDecept.pdf；

本地项目说明：README.md；

原框架说明：MultiAgent4Collusion-master/README_Framework.md；

TwiBot 适配：data_processing/twinbot_adapter_dynamic.py；

仿真主脚本：MultiAgent4Collusion-master/scripts/twitter_simulation/align_with_real_world/twitter_simulation_large.py；

任务审计：task_audit_logger.py；

TwiBot-22 官方网站与 NeurIPS 2022 论文/补充材料。